## Slide 1
Представляем Password Generator: Ваш Надежный Защитник Паролей

## Slide 2
Концепция генератора паролей
Генератор паролей — это инструмент, который автоматически создает сложные и безопасные пароли для пользователей. Концепция генератора паролей основывается на нескольких ключевых принципах и механизмах, которые помогают обеспечить безопасность учетных записей и защиту личной информации.
Принципы работы нашего генератора паролей
Сложность пароля: Наш генератор паролей создает пароли, состоящие из различных символов: заглавных и строчных букв, цифр и специальных символов.
Длина пароля: Рекомендуется использовать пароли длиной не менее 12-16 символов. На выбор будет 8,12,16.
Случайность: Наш генератор использует алгоритмы случайного выбора символов, что делает пароли уникальными и непредсказуемыми.
Избегание предсказуемых паттернов: Наш генератор паролей исключает использование распространенных слов, фраз или последовательностей, таких как "123456" или "password".

## Slide 3
Преимущества использования генератора паролей
Безопасность
Использование уникальных и сложных паролей для каждой учетной записи значительно уменьшает риск взлома.
Удобство
Генератор экономит время, избавляя пользователей от необходимости придумывать пароли вручную.

## Slide 4
Команда:
1
Дизайнер
Филлипов Артём
2
Разработчик
Шарипов Тимур
3
Проектный менеджер
Гусев Антон
4
Бизнес-аналитик
Крайнов Максим
5
Тестировщик
Карханов Максим

## Slide 5
Бюджет
На проект было выделено 630 тыс. руб., деньги были распределены между командой:
Дизайнер - 833 руб. в час.
Разработчик - 849 руб. в час.
Проектный менеджер - 862 руб. в час.
Бизнес-аналитик - 887 руб. в час.
Тестировщик - 967 руб. в час.

## Slide 6
Дата | 01.03.25-05.03.25 | 06.03.25-31.03.25 | 01.04.25-07.04.25 | 08.04.25-30.04.25 | 01.05.25-15.05.25 | 16.05.25-31.05.25
Задачи | Распределение обязанностей. | Составление плана проекта. Корректировка плана. | Проектировка структуры программы. | Разработка программы. Тестирование программы Анализ недочетов. | Документирование проделанной работы. | Релиз продукта.
Работники | Проектный менеджер. | Все. | Разработчик, Дизайнер. | Разработчик, Дизайнер, Тестировщик, Проектный менеджер. | Бизнес Аналитик, Разработчик, Проектный менеджер. | Бизнес Аналитик, Проектный менеджер, Разработчик.
Сроки реализации разработки:

## Slide 7
Ставка
Время
Позиция
ФИО
200.000 руб.
232ч
Проектный Менеджер
Гусев Антон
80.000 руб.
96ч
Дизайнер
Филиппов Артем
110.000 руб.
124ч
Бизнес-Аналитик
Крайнов Максим
180.000 руб.
212ч
Разработчик
Шарипов Тимур
60.000 руб.
62ч
Тестировщик
Карханов Максим
Тайм-менеджмент: